南充市国家森林城市建设创建期（2020—2022年）目标任务

| 序号 | 工程名称 | 建设内容 | 实施年度 | 市级牵 头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020年 | 2021年 | 2022年 |  |  |
| 一、城市森林工程 |
| 1 | 城区公园增绿添彩工程 | 新建城区公园308.11公顷 | 顺庆区舞凤山公园17.47公顷 | 17.47 |  |  | 市住房和城乡建设局 | 顺庆区政府 高坪区政府 南部县政府 西充县政府 仪陇县政府 蓬安县政府 |
|  |  |  | 顺庆区清泉坝湿地公园40公顷 | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  | 高坪区滨江景观湿地（缤纷水岸）公园67公顷 | 67 |  |  |  |  |
|  |  |  | 南部县满福岛公园29.6公顷 | 20 | 9.6 |  |  |  |
|  |  |  | 西充县惜字塔公园16.04公顷 | 16.04 |  |  |  |  |
|  |  |  | 西充县城南新区公园31.33公顷 | 26.33 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 仪陇县嘉陵江西岸湿地公园106.67公顷 | 50 | 56.67 |  |  |  |
|  |  | 改造提升城区公园52.17公顷 | 高坪区上中坝湿地公园18公顷 | 18 |  |  |  |  |
|  |  |  | 蓬安县相如湖湿地公园灾后修复工程34.17公顷 | 19.17 | 15 |  |  |  |
| 2 | 城区林荫道路绿化美化提升工程 | 新建城区林荫道路12.3公里 | 顺庆区西河滨河路4公里 |  | 2 | 2 | 市住房和城乡建设局 | 各县（市、区）政府 |
|  |  |  | 高坪区江东大道北延线5.9公里 | 5.9 |  |  |  |  |
|  |  |  | 蓬安县青云大道2.4公里 | 0.9 | 1.5 |  |  |  |
|  |  | 改造提升城区林荫道路87.59公里 | 顺庆区铁昌路0.78公里 | 0.78 |  |  |  |  |
|  |  |  | 顺庆区铁欣路0.95公里 | 0.95 |  |  |  |  |
|  |  |  | 顺庆区石油东路0.48公里 | 0.48 |  |  |  |  |
|  |  |  | 顺庆区潆华大道6.67公里 | 6.67 |  |  |  |  |
|  |  |  | 顺庆区清风北路1.52公里 | 1.52 |  |  |  |  |
|  |  |  | 高坪区环湖东路1.58公里 | 0.58 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 高坪区阳春路3.7公里 | 1.7 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 高坪区青松路0.53公里 | 0.23 | 0.3 |  |  |  |
|  |  |  | 高坪区通元街0.71公里 | 0.31 | 0.4 |  |  |  |
|  |  |  | 高坪区望城路0.61公里 | 0.31 | 0.3 |  |  |  |
|  |  |  | 高坪区育才街0.75公里 | 0.35 | 0.4 |  |  |  |
|  |  |  | 嘉陵区耀目路2.2公里 | 2.2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 阆中市长安九期搬迁安置配套道路3公里 |  | 2 | 1 |  |  |
|  |  |  | 南部县海绵型道路10公里 | 6 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 南部县嘉陵江三桥南侧滨江路0.67公里 | 0.3 | 0.2 | 0.17 |  |  |
|  |  |  | 南部县满福大道10.87公里 | 4.87 | 4 | 2 |  |  |
|  |  |  | 南部县嘉陵大道西延线1.99公里 | 1 | 0.5 | 0.49 |  |  |
|  |  |  | 西充县环城路海绵化4.52公里 | 4.52 |  |  |  |  |
|  |  |  | 西充县南西大道13.82公里 | 10 | 3.82 |  |  |  |
|  |  |  | 仪陇县滨江大道5公里 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 仪陇县仁和街2公里 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 仪陇县松海路0.67公里 | 0.67 |  |  |  |  |
|  |  |  | 仪陇县望云路0.71公里 | 0.71 |  |  |  |  |
|  |  |  | 营山县白塔大道1.3公里 | 0.6 | 0.7 |  |  |  |
|  |  |  | 营山县银光大道1.8公里 | 0.8 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 营山县营渠大道0.9公里 | 0.5 | 0.4 |  |  |  |
|  |  |  | 营山县城北大道1.6公里 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |
|  |  |  | 营山县环城路（城东大道）0.8公里 | 0.5 | 0.3 |  |  |  |
|  |  |  | 营山县城南大道0.9公里 | 0.5 | 0.4 |  |  |  |
|  |  |  | 蓬安县绕城东路和绕城西路6.56公里 | 3 | 3.56 |  |  |  |
| 3 | 森林小区（单位）建设工程 | 建设森林小区17个 | 顺庆区2个 |  | 1 | 1 | 市住房和城乡建设局 | 市房地产管理局 各县（市、区）政府 |
|  |  |  | 高坪区2个 |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 嘉陵区2个 |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 阆中市2个 |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 南部县1个 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 西充县2个 |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 仪陇县2个 |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 营山县2个 |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 蓬安县2个 |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 建设森林单位17个 | 顺庆区2个 |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 高坪区2个 |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 嘉陵区2个 |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 阆中市2个 |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 南部县1个 |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 西充县2个 |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 仪陇县2个 |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 营山县2个 |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 蓬安县2个 |  | 1 | 1 |  |  |
| 4 | “五带”生态景观林建设 | 完成五带景观林质量提升133.48公顷 | 顺庆区西充河43.82公顷 | 15 | 15 | 13.82 | 市住房和城乡建设局 | 顺庆区政府 高坪区政府 嘉陵区政府 |
|  |  |  | 顺庆区荆溪河28.94公顷 | 10 | 10 | 8.94 |  |  |
|  |  |  | 高坪区螺溪河31.64公顷 | 10 | 10 | 11.64 |  |  |
|  |  |  | 高坪区清溪河6.68公顷 | 2 | 2 | 2.68 |  |  |
|  |  |  | 嘉陵区高板桥河22.4公顷 | 8 | 8 | 6.4 |  |  |
| 5 | 城区绿荫停车场建设 | 新建绿荫停车场17500平方米 | 顺庆区市政府大楼两侧、市政府新区综合体、燕儿窝文化创意产业园区、桑园坝大市场、西山广场3000平方米 | 3000 |  |  | 市住房和城乡建设局 | 各县（市、区）政府 |
|  |  |  | 高坪区华诺国际广场、安汉新区3000平方米 | 3000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 嘉陵区滨江公园、滨江湿地公园3000平方米 | 3000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 阆中市阆中水城、白塔公园2000平方米 | 2000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 南部县县委、政府大楼周边500平方米 | 500 |  |  |  |  |
|  |  |  | 西充县城南新区公园、沁湖公园1000平方米 | 1000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 仪陇县嘉陵江西岸湿地公园、德园景区2000平方米 | 2000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 营山县绥安街道、城南镇1500平方米 | 1500 |  |  |  |  |
|  |  |  | 蓬安县嘉陵第一桑梓、相如湖湿地公园1500平方米 | 1500 |  |  |  |  |
| 二、通道森林工程 |
| 6 | 公路绿化美化提升工程 | 完成营达高速公路绿化提升10.6公里（42.5公顷） | 完成营达高速公路绿化提升10.6公里（42.5公顷） | 5.6 | 5 |  | 市交通运输局 | 顺庆区政府 高坪区政府 阆中市政府 南部县政府 仪陇县政府 营山县政府 蓬安县政府 |
|  |  | 完成国省道绿化提升51.9公里（103.9公顷） | G245仪陇段28.2公里（56.4公顷） | 18.2 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | S206线高坪龙门段（江东大道北延线）1.2公里（2.5公顷） | 1.2 |  |  |  |  |
|  |  |  | S206线高坪阙家至蓬安河舒公路蓬安段6.7公里（13.4公顷） | 2 | 2.7 | 2 |  |  |
|  |  |  | S304线阆中城区至天宫段公路10.4公里（20.8公顷） | 5.4 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 仪陇县S205永乐至营山法堂段5.4公里（10.8公顷） | 4 |  | 1.4 |  |  |
|  |  | 完成其他道路绿化提升80.94公里（80.94公顷） | 阆中金垭至大垭公路3.5公里（3.5公顷） | 1.5 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 顺蓬营一级公路42.9公里（42.9公顷） | 15.88 |  | 27.02 |  |  |
|  |  |  | 顺庆区辉景镇至共兴镇公路14.5公里（14.5公顷） | 4.5 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 阆中市南部定水至柏垭公路7公里（7公顷） | 3 | 1 | 3 |  |  |
|  |  |  | 仪陇县双胜至赛金美丽乡村旅游路8.7公里（8.7公顷） | 4 | 4.7 |  |  |  |
|  |  |  | 蓬安县燕山大道（高速公路至进城连接线）4.34公里（4.34公顷） | 4.34 |  |  |  |  |
| 7 | 铁路防护绿地建设工程 | 完成境内现有铁路绿化质量提升24.3公里 | 兰渝铁路8.5公里 |  |  | 8.5 | 市发展改革委 | 市发展改革委 |
|  |  |  | 达成铁路15.8公里 |  |  | 15.8 |  |  |
| 三、水系森林工程 |
| 8 | 嘉陵江生态走廊建设工程 | 完成沿江森林植被修复191.92公顷 | 顺庆区8.67公顷 | 3.67 | 3 | 2 | 市林 业局 | 市水务局 市文化广播电视和旅游局 沿江各县（市、区）政府 |
|  |  |  | 高坪区20.67公顷 | 10.67 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 嘉陵区22.34公顷 | 10.34 | 5 | 7 |  |  |
|  |  |  | 阆中市50公顷 | 25 | 25 |  |  |  |
|  |  |  | 南部县42.24公顷 | 20 | 22.24 |  |  |  |
|  |  |  | 仪陇县17.33公顷 | 6 | 11.33 |  |  |  |
|  |  |  | 蓬安县30.67公顷 | 15 | 15.67 |  |  |  |
| 9 | 湖泊库塘堤岸绿化美化提升 | 完成湖泊库塘堤岸绿化47.2公顷 | 高坪区磨儿滩水库水利风景区18.4公顷 | 18.4 |  |  | 市水 务局 | 高坪区政府 阆中市政府 西充县政府 仪陇县政府 |
|  |  |  | 阆中市金沙湖（水库）护岸生态长廊14.7公顷 | 10 | 4.7 |  |  |  |
|  |  |  | 西充县九龙潭水库国家级水利风景区7.8公顷 | 5 | 2.8 |  |  |  |
|  |  |  | 仪陇县德园景区6.3公顷 | 6.3 |  |  |  |  |
| 四、受损弃置地生态修复工程 |
| 10 | 受损弃置地生态修复工程 | 完成受损弃置地生态修复144.07公顷 | 顺庆区25.38公顷 | 25.38 |  |  | 市自然资源和规划局 | 顺庆区政府 高坪区政府 嘉陵区政府 阆中市政府 南部县政府 仪陇县政府 蓬安县政府 |
|  |  |  | 高坪区11.64公顷 | 11.64 |  |  |  |  |
|  |  |  | 嘉陵区20.75公顷 | 20.75 |  |  |  |  |
|  |  |  | 阆中市9.11公顷 | 3 | 3 | 3.11 |  |  |
|  |  |  | 南部县13.93公顷 | 13.93 |  |  |  |  |
|  |  |  | 仪陇县37.88公顷 | 37.88 |  |  |  |  |
|  |  |  | 蓬安县25.38公顷 | 25.38 |  |  |  |  |
| 五、森林提质增效工程 |
| 11 | 森林提质增效工程 | 完成低产低效林改造1050公顷 | 阆中市50公顷 | 15 | 15 | 20 | 市林 业局 | 各县（市、区）政府 |
|  |  |  | 西充县200公顷 | 120 | 80 |  |  |  |
|  |  |  | 仪陇县100公顷 | 30 | 40 | 30 |  |  |
|  |  |  | 营山县600公顷 | 200 | 200 | 200 |  |  |
|  |  |  | 蓬安县100公顷 | 80 | 20 |  |  |  |
|  |  | 完成中幼林抚育2260公顷 | 顺庆区10公顷 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 高坪区10公顷 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 嘉陵区100公顷 | 30 | 30 | 40 |  |  |
|  |  |  | 阆中市300公顷 | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  | 南部县300公顷 | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  | 西充县260公顷 | 160 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | 仪陇县200公顷 | 60 | 80 | 60 |  |  |
|  |  |  | 营山县780公顷 | 200 | 580 |  |  |  |
|  |  |  | 蓬安县300公顷 | 300 |  |  |  |  |
| 六、森林资源保护工程 |
| 12 | 森林防灭火体系建设工程 | 组建县级专业扑救队伍并配备装备设备10支 | 顺庆区1支 |  | 1 |  | 市林 业局 | 市应急管理局 各县（市、区）政府 |
|  |  |  | 高坪区1支 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 嘉陵区1支 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 阆中市1支 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 南部县1支 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 西充县1支 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 仪陇县1支 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 营山县1支 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 蓬安县1支 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 市金城山林场1支 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 组建乡级半专业扑救队伍48支 | 顺庆区5支 | 4 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 高坪区5支 | 1 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 嘉陵区5支 | 1 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 阆中市6支 | 5 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 南部县6支 | 5 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 西充县5支 | 4 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 仪陇县6支 | 1 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 营山县5支 | 1 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 蓬安县5支 | 1 | 4 |  |  |  |
|  |  | 开展防扑火培训和演练44次 | 顺庆区4次 | 1 | 2 | 1 |  |  |
|  |  |  | 高坪区4次 | 1 | 2 | 1 |  |  |
|  |  |  | 嘉陵区4次 | 1 | 2 | 1 |  |  |
|  |  |  | 阆中市4次 | 2 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 南部县4次 | 2 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 西充县4次 | 2 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 仪陇县4次 | 1 | 2 | 1 |  |  |
|  |  |  | 营山县4次 | 1 | 2 | 1 |  |  |
|  |  |  | 蓬安县4次 | 1 | 2 | 1 |  |  |
|  |  |  | 市金城山林场4次 | 1 | 2 | 1 |  |  |
|  |  | 市、县级森林防灭火物资库及物资装备储备11处 | 顺庆区1处 |  | 1 | 补充维护 |  |  |
|  |  |  | 高坪区1处 |  | 1 | 补充维护 |  |  |
|  |  |  | 嘉陵区1处 |  | 1 | 补充维护 |  |  |
|  |  |  | 阆中市1处 |  | 1 | 补充维护 |  |  |
|  |  |  | 南部县1处 |  | 1 | 补充维护 |  |  |
|  |  |  | 西充县1处 |  | 1 | 补充维护 |  |  |
|  |  |  | 仪陇县1处 |  | 1 | 补充维护 |  |  |
|  |  |  | 营山县1处 |  | 1 | 补充维护 |  |  |
|  |  |  | 蓬安县1处 |  | 1 | 补充维护 |  |  |
|  |  |  | 市金城山林场1处 |  | 1 | 补充维护 |  |  |
|  |  | 示范乡镇（街道、林区）森林防灭火物资库及物资装备储备37处 | 顺庆区3处 |  | 3 | 补充维护 |  |  |
|  |  |  | 高坪区7处 |  | 7 | 补充维护 |  |  |
|  |  |  | 嘉陵区5处 |  | 5 | 补充维护 |  |  |
|  |  |  | 阆中市6处 |  | 6 | 补充维护 |  |  |
|  |  |  | 南部县2处 |  | 2 | 补充维护 |  |  |
|  |  |  | 西充县1处 |  | 1 | 补充维护 |  |  |
|  |  |  | 仪陇县4处 |  | 4 | 补充维护 |  |  |
|  |  |  | 营山县4处 |  | 4 | 补充维护 |  |  |
|  |  |  | 蓬安县5处 |  | 5 | 补充维护 |  |  |
|  |  | 示范村（社区）森林防灭火物资库及物资装备储备50处 | 顺庆区2处 |  | 2 | 补充维护 |  |  |
|  |  |  | 高坪区8处 |  | 8 | 补充维护 |  |  |
|  |  |  | 嘉陵区10处 |  | 10 | 补充维护 |  |  |
|  |  |  | 阆中市7处 |  | 7 | 补充维护 |  |  |
|  |  |  | 南部县3处 |  | 3 | 补充维护 |  |  |
|  |  |  | 西充县2处 |  | 2 | 补充维护 |  |  |
|  |  |  | 仪陇县6处 |  | 6 | 补充维护 |  |  |
|  |  |  | 营山县4处 |  | 4 | 补充维护 |  |  |
|  |  |  | 蓬安县8处 |  | 8 | 补充维护 |  |  |
|  |  | 完成森林火灾消防取水点建设120处 | 顺庆区8处 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 高坪区10处 | 2 | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 嘉陵区10处 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 阆中市15处 | 10 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 南部县20处 | 15 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 西充县10处 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 仪陇县20处 | 16 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 营山县15处 | 5 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 蓬安县10处 | 2 | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 市金城山林场2处 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 新建综合工程阻隔带45.18公里 | 顺庆区8.24公里 |  | 8.24 |  |  |  |
|  |  |  | 高坪区5公里 | 1 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 嘉陵区3.92公里 | 2 | 1.92 |  |  |  |
|  |  |  | 阆中市4.38公里 | 2 | 2.38 |  |  |  |
|  |  |  | 南部县7.66公里 | 6 | 1.66 |  |  |  |
|  |  |  | 西充县2.94公里 |  | 2.94 |  |  |  |
|  |  |  | 仪陇县5.7公里 | 5 | 0.7 |  |  |  |
|  |  |  | 营山县2.82公里 | 0.82 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 蓬安县4.52公里 | 0.52 | 4 |  |  |  |
|  |  | 设立森林防灭火宣传牌240块 | 顺庆区15块 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 高坪区15块 | 5 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 嘉陵区30块 |  | 30 |  |  |  |
|  |  |  | 阆中市35块 | 20 | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 南部县35块 | 25 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 西充县15块 | 5 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 仪陇县30块 | 20 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 营山县30块 | 10 | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 蓬安县30块 | 10 | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 市金城山林场5块 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 发放宣传物品和宣传手册47500册 | 市级2000册 |  | 2000 |  |  |  |
|  |  |  | 顺庆区5000册 |  | 5000 |  |  |  |
|  |  |  | 高坪区5000册 | 3000 | 2000 |  |  |  |
|  |  |  | 嘉陵区5000册 | 2000 | 3000 |  |  |  |
|  |  |  | 阆中市5000册 | 2000 | 3000 |  |  |  |
|  |  |  | 南部县5000册 | 2000 | 3000 |  |  |  |
|  |  |  | 西充县5000册 | 2000 | 3000 |  |  |  |
|  |  |  | 仪陇县5000册 | 2000 | 3000 |  |  |  |
|  |  |  | 营山县5000册 | 3000 | 2000 |  |  |  |
|  |  |  | 蓬安县5000册 | 3000 | 2000 |  |  |  |
|  |  |  | 市金城山林场500册 |  | 500 |  |  |  |
| 13 | 林业生物防治体系建设工程 | 建设基层监测点50个 | 顺庆区6个 | 2 | 2 | 2 | 市林 业局 | 各县（市、区）政府 |
|  |  |  | 高坪区6个 | 2 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 嘉陵区5个 | 1 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 阆中市6个 | 1 | 2 | 3 |  |  |
|  |  |  | 南部县6个 |  |  | 6 |  |  |
|  |  |  | 西充县5个 |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 仪陇县6个 | 2 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 营山县5个 | 1 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 蓬安县5个 | 1 | 2 | 2 |  |  |
|  |  | 组建应急防治专业队5支 | 顺庆区1支 |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 高坪区1支 |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 嘉陵区1支 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 阆中市1支 |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 仪陇县1支 |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 开展应急防治专业队伍能力建设5套 | 顺庆区1套 |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 高坪区1套 |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 嘉陵区1套 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 阆中市1套 |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 仪陇县1套 |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 开展应急防治专业队伍培训和宣传15次 | 顺庆区3次 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 高坪区3次 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 嘉陵区3次 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 阆中市3次 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 仪陇县3次 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 14 | 森林资源保护 | 严格林地占用和林木采伐审核审批 | √ | √ | √ | 市林 业局 | 各县（市、区）政府 |
|  |  | 合理调控生态用地 | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 法制宣传培训 | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 林业执法队伍建设 |  | √ | √ |  |  |
| 七、绿道网络工程 |
| 15 | 绿道网络建设工程 | 完成8条绿道建设，总长度56.16公里 | 顺庆区清泉坝湿地公园绿道4公里 | 4 |  |  | 市住房和城乡建设局 | 顺庆区政府 嘉陵区政府 阆中市政府 南部县政府 西充县政府 仪陇县政府 营山县政府 蓬安县政府 |
|  |  |  | 嘉陵区黄金江岸绿道11.9公里 | 11.9 |  |  |  |  |
|  |  |  | 阆中市水城生态绿地5.6公里 | 1.6 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 南部县满福岛公园绿道10公里 | 7 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 西充县城南新区公园绿道3.1公里 | 2 | 1.1 |  |  |  |
|  |  |  | 仪陇县德园景区绿地3.8公里 | 3.8 |  |  |  |  |
|  |  |  | 营山县一环路绿道13公里 | 13 |  |  |  |  |
|  |  |  | 蓬安县周子古镇至百牛渡江景区绿道4.76公里 | 4.76 |  |  |  |  |
| 八、乡村森林工程 |
| 16 | 乡（镇、街道）绿化美化建设工程 | 新建休闲公园79个，新增乡镇绿地面积11.1公顷 | 顺庆区3个（0.45公顷） | 3 |  |  | 市住房和城乡建设局 | 各县（市、区）政府 |
|  |  |  | 高坪区4个（0.6公顷） | 1 | 2 | 1 |  |  |
|  |  |  | 嘉陵区8个（1.2公顷） | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  | 阆中市9个（1.35公顷） | 3 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 南部县15个（2.25公顷） | 5 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 西充县7个（1.05公顷） | 2 | 3 | 2 |  |  |
|  |  |  | 仪陇县14个（2.1公顷） | 5 | 5 | 4 |  |  |
|  |  |  | 营山县10个（1.5公顷） | 3 | 4 | 3 |  |  |
|  |  |  | 蓬安县9个（0.6公顷） | 3 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 完成森林乡镇建设3个 | 嘉陵区1个 |  |  | 1 | 市林 业局 | 嘉陵区政府 南部县政府 蓬安县政府 |
|  |  |  | 南部县1个 |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 蓬安县1个 |  |  | 1 |  |  |
| 17 | 村庄（社区）绿化美化提升 | 新建村庄休闲绿地570个 | 顺庆区27个 | 10 | 10 | 7 | 市农业农村局 | 各县（市、区）政府 |
|  |  |  | 高坪区49个 | 15 | 15 | 19 |  |  |
|  |  |  | 嘉陵区37个 | 12 | 12 | 13 |  |  |
|  |  |  | 阆中市55个 | 20 | 20 | 15 |  |  |
|  |  |  | 南部县98个 | 38 | 30 | 30 |  |  |
|  |  |  | 西充县49个 | 15 | 15 | 19 |  |  |
|  |  |  | 仪陇县131个 | 40 | 45 | 46 |  |  |
|  |  |  | 营山县67个 | 22 | 22 | 23 |  |  |
|  |  |  | 蓬安县57个 | 20 | 20 | 17 |  |  |
|  |  | 建设森林村庄42个 | 顺庆区3个 | 1 | 1 | 1 | 市林 业局 | 各县（市、区）政府 |
|  |  |  | 高坪区3个 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 嘉陵区3个 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 阆中市6个 | 2 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 南部县5个 |  | 3 | 2 |  |  |
|  |  |  | 西充县5个 | 2 | 2 | 1 |  |  |
|  |  |  | 仪陇县5个 | 4 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 营山县6个 | 2 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 蓬安县6个 | 2 | 2 | 2 |  |  |
|  |  | 建设森林人家48个 | 顺庆区5个 | 2 | 2 | 1 |  |  |
|  |  |  | 高坪区5个 | 2 | 2 | 1 |  |  |
|  |  |  | 嘉陵区5个 | 2 | 2 | 1 |  |  |
|  |  |  | 阆中市6个 | 2 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 南部县6个 |  | 4 | 2 |  |  |
|  |  |  | 西充县5个 | 2 | 2 | 1 |  |  |
|  |  |  | 仪陇县5个 | 1 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 营山县6个 | 2 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 蓬安县5个 | 2 | 2 | 1 |  |  |
| 九、绿色生态经济发展工程 |
| 18 | 优质蚕桑 产业发展 | 新建优质桑基地90公顷 | 高坪区20公顷 | 20 |  |  | 市农业农村局 | 高坪区政府 嘉陵区政府 阆中市政府 南部县政府 西充县政府 蓬安县政府 |
|  |  |  | 嘉陵区20公顷 | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  | 阆中市30公顷 | 30 |  |  |  |  |
|  |  |  | 西充县20公顷 | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 改造南部县优质桑基地320公顷 | 高坪区80公顷 | 80 |  |  |  |  |
|  |  |  | 嘉陵区80公顷 | 80 |  |  |  |  |
|  |  |  | 阆中市50公顷 | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  | 南部县30公顷 | 30 |  |  |  |  |
|  |  |  | 西充县30公顷 | 30 |  |  |  |  |
|  |  |  | 蓬安县50公顷 | 35 | 15 |  |  |  |
| 19 | 特色水果 （柑橘）发展 | 新建优质柑橘基地120公顷 | 高坪区30公顷 | 30 |  |  | 市农业农村局 | 高坪区政府 嘉陵区政府 南部县政府 西充县政府 营山县政府 蓬安县政府 |
|  |  |  | 嘉陵区50公顷 | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  | 西充县20公顷 | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  | 蓬安县20公顷 | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 改造优质柑橘基地430公顷 | 高坪区70公顷 | 70 |  |  |  |  |
|  |  |  | 嘉陵区150公顷 | 150 |  |  |  |  |
|  |  |  | 南部县50公顷 | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  | 西充县30公顷 | 30 |  |  |  |  |
|  |  |  | 营山县50公顷 | 30 | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 蓬安县80公顷 | 80 |  |  |  |  |
| 20 | 优质木本 油料（青花椒）发展 | 新建优质花椒基地150公顷 | 高坪区50公顷 | 50 |  |  | 市农业农村局 | 高坪区政府 嘉陵区政府 仪陇县政府 营山县政府 |
|  |  |  | 嘉陵区50公顷 | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  | 仪陇县50公顷 | 50 |  |  |  |  |
|  |  | 改造优质花椒基地100公顷 | 营山县100公顷 | 100 |  |  |  |  |
| 21 | 乡村特色生态旅游建设工程 | 新建或续建乡村精品旅游点7个 | 高坪区中法农业科技园 |  |  | √ | 市文化广播电视和旅游局 | 高坪区政府 嘉陵区政府 阆中市政府 南部县政府 西充县政府 仪陇县政府 营山县政府 |
|  |  |  | 嘉陵区中国桑都•桑茶生态旅游区 | √ |  |  |  |  |
|  |  |  | 阆中市乡村振兴旅游扶贫示范点一期 |  | √ |  |  |  |
|  |  |  | 西充县南西田园新城建设工程 |  |  | √ |  |  |
|  |  |  | 西充县县城至莲池文旅融合产业带建设工程 |  |  | √ |  |  |
|  |  |  | 西充县古楼充国香桃园 |  | √ |  |  |  |
|  |  |  | 营山县乡村振兴战略示范建设工程（脱贫奔康产业园乡村休闲区） |  |  | √ |  |  |
|  |  | 新建或续建森林康养基地2个 | 嘉陵区天乐谷旅游度假区 | √ |  |  |  |  |
|  |  |  | 阆中市天宫特色旅游小镇基地 |  | √ |  |  |  |
|  |  | 建设乡村旅游示范村5个 | 高坪区1个 |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 南部县1个 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 西充县1个 |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 仪陇县1个 |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 营山县1个 |  |  | 1 |  |  |
| 22 | 特色苗木 花卉建设工程 | 新建青花椒苗木基地13公顷 | 高坪区5公顷 | 5 |  |  | 市农业农村局 | 高坪区政府 嘉陵区政府 营山县政府 蓬安县政府 |
|  |  |  | 营山县5公顷 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 蓬安县3公顷 | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 新建柑橘苗木基地8公顷 | 嘉陵区8公顷 | 8 |  |  |  |  |
|  |  | 新建桑苗木基地5公顷 | 嘉陵区5公顷 | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 新建园林绿化苗木基地15公顷 | 顺庆区5公顷 | 5 |  |  | 市林 业局 | 顺庆区政府 阆中市政府 西充县政府 |
|  |  |  | 阆中市5公顷 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 西充县5公顷 | 2 | 2 | 1 |  |  |
|  |  | 引进园林植物新品种3个 | 顺庆区1个 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 阆中市1个 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 西充县1个 |  |  | 1 |  |  |
| 十、生态科普、生态文化建设和保护工程 |
| 23 | 生态科普教育场所建设工程 | 建设生态科普场所10个 | 顺庆区万卷楼风景区 |  | √ |  | 市住房和城乡建设局 | 市教育体育局 市科学技术局 市文化广播电视和旅游局 顺庆区政府 高坪区政府 嘉陵区政府 阆中市政府 西充县政府 仪陇县政府 营山县政府 蓬安县政府 |
|  |  |  | 顺庆区气象公园 |  | √ |  |  |  |
|  |  |  | 高坪区上中坝湿地公园 |  | √ |  |  |  |
|  |  |  | 嘉陵区中国丝绸文化公园 |  | √ |  |  |  |
|  |  |  | 阆中市阆中国家森林公园 |  | √ |  |  |  |
|  |  |  | 西充县化凤山森林公园 |  | √ |  |  |  |
|  |  |  | 仪陇县朱德故里景区 |  | √ |  |  |  |
|  |  |  | 仪陇县德园景区 |  | √ |  |  |  |
|  |  |  | 营山县进士文化植物园 |  | √ |  |  |  |
|  |  |  | 蓬安县相如湖国家湿地公园 |  | √ |  |  |  |
| 24 | 生态标识 系统建设工程 | 完成生态文化标识系统建设20个 | 顺庆区西山风景区 |  | √ |  | 市住房和城乡建设局 | 市教育体育局 市科学技术局 市文化广播电视和旅游局 各县（市、区）政府 |
|  |  |  | 顺庆区万卷楼风景区 |  | √ |  |  |  |
|  |  |  | 顺庆区气象公园 |  | √ |  |  |  |
|  |  |  | 顺庆区南门坝生态公园 |  | √ |  |  |  |
|  |  |  | 顺庆区体育公园 |  | √ |  |  |  |
|  |  |  | 高坪区上中坝湿地公园 |  | √ |  |  |  |
|  |  |  | 高坪区白塔公园 |  | √ |  |  |  |
|  |  |  | 嘉陵区中国丝绸文化公园 |  | √ |  |  |  |
|  |  |  | 嘉陵区凤垭山生态园 |  | √ |  |  |  |
|  |  |  | 阆中市阆中国家森林公园 |  | √ |  |  |  |
|  |  |  | 阆中市滕王阁 |  | √ |  |  |  |
|  |  |  | 南部县桂花博览园 |  | √ |  |  |  |
|  |  |  | 南部县灵云山公园 |  | √ |  |  |  |
|  |  |  | 西充县化凤山森林公园 |  | √ |  |  |  |
|  |  |  | 西充县沁湖公园 |  | √ |  |  |  |
|  |  |  | 仪陇县德园景区 |  | √ |  |  |  |
|  |  |  | 仪陇县朱德故里景区 |  | √ |  |  |  |
|  |  |  | 营山县进士文化植物园 |  | √ |  |  |  |
|  |  |  | 营山县西月湖公园 |  | √ |  |  |  |
|  |  |  | 蓬安县相如湖国家湿地公园 |  | √ |  |  |  |
| 25 | 古树名木 保护和数据化建设工程 | 古树名木“一树一档”建设 | √ |  |  | 市林 业局 | 市城市管理行政执法局 各县（市、区）政府 |
|  |  | 古树名木复壮、修复和日常管理 | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 古树名木科普宣传教育 | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 古树名木保护管理 | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 古树名木标牌及二维码建设 |  | √ |  |  |  |
| 26 | 特色主题 植物文化园 建设工程 | 新建主题文化植物园4个 | 高坪区：柑橘文化主题园（阙家镇） |  |  | √ | 市农业农村局 | 市文化广播电视和旅游局 市林业局 高坪区政府 嘉陵区政府 西充县政府 蓬安县政府 |
|  |  |  | 嘉陵区：桑茶文化主题园（双桂镇） | √ |  |  |  |  |
|  |  |  | 西充县：竹文化主题园（凤鸣镇） |  |  | √ |  |  |
|  |  |  | 蓬安县：蚕桑文化主题园（新园乡） |  | √ |  |  |  |
| 27 | 市树、市花 设立 | 评选设立市树、市花 |  | √ |  | 市委 宣传部 | 市教育体育局 市住房和城乡建设局 市林业局 市文化广播电视和旅游局 市城市管理行政执法局 |
| 28 | “创森”档案 数字化信息 系统建设 | 按档案数字化信息管理组织结构要求建立数据库 |  |  | √ | 市林 业局 | 创森指挥部 各成员单位 |
|  |  | 编制《南充市森林和城乡绿地系统管护手册》 |  | √ |  |  |  |
| 29 | 森林城市 科技支撑 | 人才队伍建设 |  | √ | √ | 市林 业局 | 市科学技术局 |
|  |  | 开展科技下乡活动4次 | 1 | 2 | 1 |  |  |
|  |  | 开办林业科学技术培训班4期 | 1 | 2 | 1 |  |  |
| I、生态文化主题宣传活动 |
| 30 | 自然保护 节日活动 | 开展“世界湿地日”活动 | √ | √ | √ | 市委 宣传部 | 市林业局 各县（市、区）政府 |
|  |  | 开展“国际生物多样性日”活动 | √ | √ | √ |  | 市生态环境局 各县（市、区）政府 |
|  |  | 开展“生态科普”活动 | √ | √ | √ |  | 市科学技术局 各县（市、区）政府 |
|  |  | 开展“世界地球日”活动 | √ | √ | √ |  | 市自然资源和规划局 各县（市、区）政府 |
|  |  | 开展“世界环境日”活动 | √ | √ | √ |  | 市生态环境局 各县（市、区）政府 |
|  |  | 开展“义务植树节”活动 | √ | √ | √ |  | 市林业局 各县（市、区）政府 |
|  |  | 开展“全国爱鸟周”活动 | √ | √ | √ |  | 市林业局 各县（市、区）政府 |
| 31 | 南充市特色 文化主题活动 | 开展“千年绸都”主题活动 | √ | √ | √ |  | 市文化广播电视和旅游局 各县（市、区）政府 |
|  |  | 开展“嘉陵江文化”主题活动 | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 开展“红色文化”主题活动 | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 开展“三国文化”主题活动 | √ | √ | √ |  |  |
|  |  | 开展“春节文化”主题活动 | √ | √ | √ |  |  |
| II、“创森”宣传活动 |
| 32 | “创森”动员会 | 举办“创森”动员会1次 |  | 1 |  | 市林 业局 | 创森指挥部 各成员单位 |
| 33 | “创森”讲座 | 开展“创森”讲座2次 | 1 | 1 |  | 市林 业局 | 创森指挥部 各成员单位 |
| 34 | “创森”简报 | 编发“创森”简报18期 | 6 | 6 | 6 | 市林 业局 | 创森指挥部 各成员单位 |
| 35 | “创森” 新闻媒体宣传 | 开展“创森”新闻媒体宣传36次 | 12 | 12 | 12 | 市委 宣传部 | 创森指挥部 各成员单位 |
| 36 | “创森” 征文比赛 | 开展“创森”征文比赛1次 |  |  | 1 | 市教育 体育局 | 创森指挥部 各成员单位 |
| 37 | “创森” 摄影作品展 | 开展“创森”摄影作品展1次。 |  |  | 1 | 市委 宣传部 | 创森指挥部 各成员单位 |
| 38 | “创森”纪念品 | 发放“创森”纪念品1.2万份 |  | 0.3 | 0.9 | 市林 业局 | 创森指挥部 各成员单位 |
| 39 | “创森” 宣传成效调查 | 发放“创森”网络调查表3万次 |  |  | 3 | 市统 计局 | 创森指挥部 各成员单位 |
|  |  | 发放“创森”纸质调查表7万次 |  |  | 7 |  |  |
| III、“创森”示范评选活动 |
| 40 | 森林社区 | 评选市级“森林社区”100个 |  | 60 | 40 | 市林 业局 | 创森指挥部 各成员单位 |
| 41 | 森林单位 | 评选市级“森林单位”150个 |  | 90 | 60 |  |  |
| 42 | 森林乡镇 | 评选市级“森林乡镇”40个 |  | 24 | 16 |  |  |
| 43 | 森林村庄 | 评选市级“森林村庄”210个 |  | 120 | 90 |  |  |
| 44 | 森林人家 | 评选市级“森林人家”300个 |  | 180 | 120 |  |  |
| 注：“一、二、……十”为十大工程，“I、II、III”指三大活动。 |

南充市创建国家森林城市指挥部办公室        2021年8月10日印发